Аналитическая записка

об исполнении подпрограммы

«Укрепление и развитие материально-технической базы детских оздоровительных учреждений в Новосибирской области

на 2012-2014 годы» за 1 полугодие 2014 года.

В рамках выполнения мероприятий долгосрочной целевой программы «Укрепление и развитие материально-технической базы детских оздоровительных учреждений в Новосибирской области на 2012-2014 годы» (далее - Программа) по состоянию на 1 июля 2014 года общий объем перечисления средств областного бюджета составляет 70 501,5 тыс. рублей, в том числе 16 796,1 тыс. рублей подведомственным министерства социального развития Новосибирской области, 49 250,0 тыс. рублей (согласно графику финансирования) в районы и городские округа Новосибирской области, в том числе, 4 267,5 тыс. руб. подведомственным учреждениям министерству образования, науки и инновационной политики Новосибирской области (погашение кредиторской задолженности за 2013 год), 187,9 тыс. руб. подведомственным учреждениям департамента физической культуры и спорта Новосибирской области (погашение кредиторской задолженности за 2013 год).

На погашение кредиторской задолженности за 2013 год министерством социального развития Новосибирской области было направлено 18 340,0 тыс. руб.

За счет средств областного бюджета  в сумме 46 156,4 тыс. рублей в ДОУ  организована работа по реконструкции, капитальному и текущему ремонту зданий, сооружений, помещений;

Софинансирование из местных бюджетов на выполнение работ по реконструкции, капитальному и текущему ремонту зданий, сооружений и помещений составило 5 906,6 тыс. руб., из внебюджетных источников – 4 183,6 тыс. руб. Всего за 1 полугодие 2014 года за счет всех источников финансирования приводились в соответствие с современными требованиями безопасности и комфортности 21 ДОУ.

За счет средств областного бюджета – 3 884,1 тыс. руб. проведены мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности в соответствии с требованиями СанПиН.

Софинансирование из местных бюджетов на проведение мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности составило 1 283,0 тыс. руб., из внебюджетных источников – 1 549,5 тыс. руб.

Всего за 1 полугодие 2014 года за счет всех источников финансирования в 18 ДОУ проведены мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности.

За счет средств областного бюджета 250,0 тыс. рублей в 1 ДОУ погашена кредиторская задолженность.

В 10 ДОУ за счет средств местного бюджета 268,9 тыс. рублей и собственных средств в размере 243,6 тыс. руб. проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

Всего за 1 полугодие 2014 года за счет всех источников финансирования в 11 ДОУ проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.