**НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ**

**ТРЕХСТОРОННЯЯ КОМИССИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ**

**СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ**

**РЕШЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 18.12.2023 | г. Новосибирск | № 5/2 |

|  |  |
| --- | --- |
| О реализации национальных проектов, направленных на достижение целей, определенных Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», в сфере строительства |  |

В целях выполнения одной из основных задач национальных проектов России по развитию и модернизации строительства и инфраструктуры на территории Новосибирской области предусмотрена реализация ряда крупных проектов, направленных на улучшение условий жизни граждан и развитие экономики.

Одной из приоритетных задач на ближайшие годы остается строительство объектов социальной инфраструктуры. По итогам 2023 года в рамках реализации национальных проектов запланирован ввод в эксплуатацию 50 объектов капитального строительства.

В 2023 году на реализацию мероприятий национальных проектов предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме более 15 млрд. рублей, в том числе из федерального бюджета – 3,4 млрд. рублей, из областного бюджета – 12 млрд. рублей.

Объем финансовых средств, направленный на реализацию мероприятий национальных проектов, по состоянию на 14.12.2023 составил 8,8 млрд рублей, в том числе 5,5 млрд рублей за счет средств областного бюджета, 3,3 млрд рублей за счет средств федерального бюджета.

По состоянию на 14.12.2023 на территории Новосибирской области в рамках национальных проектов введено в эксплуатацию 26 социально значимых объектов: 2 объекта образования, 23 объекта здравоохранения и 1 объект спорта.

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» на сегодняшний день введена школа по ул. Большевистская в Октябрьском районе г. Новосибирска мощностью на 825 учащихся.

В рамках национального проекта «Образование» введена школа по ул. Крылова, 18 в Центральном районе г. Новосибирска мощностью на 249 учащихся.

В рамках национального проекта «Здравоохранение» построены 23 объекта из них: поликлиника смешанного типа в рп. Краснообск мощностью 750 посещений в смену (далее п/см) с детским отделением 250 п/см; поликлиника смешанного типа мощностью 350 п/см с детским отделением на 120 п/см ГБУЗ НСО «Доволенская ЦРБ»;6 зданий врачебных амбулаторий в п. Тулинский, п. Ложок, с. Новолуговое, дп. Кудряшовский, п. Садовый, с. Каменка;здание поликлинического отделения в микрорайоне «Олимпийская слава» мощностью 100 п/см; 14 фельдшерско-акушерских пунктов в с. Первотроицк Каргатского района, с. Старогорносталево Здвинского района, п. Базово Чулымского района, с. Дубровино Мошковского района, д. Никоново Маслянинского района, п. Осиновский Чулымского района, д. Байкал Болотнинского района, д. Киргинцево Купинского района, с. Троицкое Карасукского района, п. Советский Новосибирского района, д. Заливино Кыштовского района, д. Пушкарево Ордынского района, д. Орловка Татарский район, д. Квашнино Барабинский район.

В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» введен спортивный комплекс с футбольным полем, легкоатлетическими беговыми дорожками и площадками для сдачи ГТО в г. Бердске.

Кроме того, введена в эксплуатацию «Многофункциональная ледовая арена по ул. Немировича-Данченко в городе Новосибирске».

В целях дальнейшей реализации национальных проектов, направленных на достижение целей, определенных Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», в сфере строительства, Комиссия решила:

Рекомендовать министерству строительства Новосибирской области:

– продолжить в 2024 году строительство новых объектов в рамках национальных проектов, направленных на достижение целей, определенных Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

– принимать участие в реализации федеральных и региональных программ, направленных на поддержку и развитие строительства социально-значимых объектов;

– проводить постоянный мониторинг и анализ хода строительных объектов социальной инфраструктуры.

Координатор Комиссии,

первый заместитель Председателя

Правительства Новосибирской области В.М. Знатков